Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения курсового проекта по дисциплине

«Технология разработки программного обеспечения»

на тему  Разработка сайта  «Учет успеваемости и посещаемости студентов»	
обучающимся Шпак Екатериной Александровной	
специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения 	очная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме курсового проекта (уточнение формулировки) | 18.01.2026 | 15.01.2026 |  |
| 2 | Составление плана-графика работы над КП и согласование его с руководителем | 21.01.2026 | 18.01.2026 |  |
| 3 | Обзор аналогов разрабатываемой системы | 29.01.2026 | 21.01.2026 |  |
| 4 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | 03.02.2026 | 30.01.2026 |  |
| 5 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | 06.02.2026 | 02.02.2026 |  |
| 6 | Написание введения, списка литературы, постановки задачи | 27.02.2026 | 20.02.2026 |  |
| 7 | Анализ задачи | 30.02.2026 | 26.02.2026 |  |
| 8 | Проектирование архитектуры разрабатываемого приложения | 07.03.2026 | 01.03.2026 |  |
| 9 | Обоснование, выбор и описание алгоритмов решения программы в целом и отдельных модулей системы | 10.03.2026 | 03.03.20226 |  |
| 10 | Построение схемы взаимодействия модулей программы | 13.03.2026 | 05.03.2026 |  |
| 11 | Построение блок-схем алгоритмов отдельных модулей системы | 22.03.2026 | 10.03.2026 |  |
| 12 | Описание работы программы | 25.03.2026 | 23.03.2026 |  |
| 13 | Описание стандартных и пользовательских используемых методов | 01.04.2026 | 30.03.2026 |  |
| 14 | Описание структуры программного продукта | 05.04.2026 | 01.04.2026 |  |
| 15 | Описание методов защиты и их реализация | 09.04.2026 | 04.04.2026 |  |
| 16 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 14.04.2026 | 10.04.2026 |  |
| 17 | Тестирование работы приложения | 18.04.2026 | 13.04.2026 |  |
| 18 | Написание заключения | 21.04.2026 | 17.04.2026 |  |
| 19 | Оформление работы | 26.04.2026 | 21.04.2026 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 27.04.2026 | 27.04.2026 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 30.04.2026 | 28.04.2026 |  |
| 22 | Защита проекта | 07.05.2026 | 30.04.2026 |  |

Руководитель:

«	»		20	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся:

4991						 «	»		20	г.

Группа	Подпись	Ф.И.О.		Дата